АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ

| Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 10 | » | апреля | 20 | 24 | г. |  | № | 64 |
| с. Шеркалы |

О подготовке и проведении мероприятий

по     благоустройству     и     озеленению

территории муниципального образования

сельское поселение Шеркалы в 2024 году

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом сельского поселения Шеркалы, в целях организации благоустройства и озеленения территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы в 2024 году:

- Утвердить:

  - Состав организационного комитета по проведению мероприятий по благоустройству и озеленению территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы (приложение 1).

  - План мероприятий по благоустройству и озеленению территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы в 2024 году (приложение 2).

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений не зависимо от организационно-правовой формы собственности, индивидуальным предпринимателям принять активное участие в организации и проведении мероприятий по благоустройству и озеленению территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы согласно утвержденного Плана.

- Настоящее постановление обнародовать и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном веб-сайте муниципального образования сельское поселение Шеркалы www.sherkaly-adm.ru.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы сельского поселения Шеркалы                                               Е.Ю.Ротенберг

Приложение 1

к постановлению  администрации

сельского поселения Шеркалы

от 10.04.2024 г. № 64

СОСТАВ

организационного комитета по проведению мероприятий по благоустройству

и озеленению территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы

Мироненко Л.В.        – глава сельского поселения Шеркалы, председатель организационного комитета

Собянин А.В.                              – главный специалист администрации сельского поселения Шеркалы по общим вопросам, заместитель председателя организационного комитета

Шубина С.С.                              – главный специалист администрации сельского поселения Шеркалы по вопросам ЖКХ, благоустройства, озеленения территории, содержания объектов и мест захоронения, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:

Медведева А.И.                              – заведующая    МУК   «Межпоселенческая    библиотека Октябрьского  района»  Шеркальская модельная сельская библиотека (по согласованию)

Шипицына Т.Г.                              – директор    Шеркальского    МП    ЖКХ   МО   сельское поселение  Шеркалы

Коваленко Н.М.                              – мастер   Шеркальского   участка  АО  «РЭС-Запад»  (по согласованию)

Лукасевич В.А.                               – директор МБОУ «Шеркальская СОШ» (по согласованию)

Пащанина В.И.                               –   заведующая   МБУК   «КИЦ»   филиал  «Шеркальский этнографический музей» (по согласованию)

Мироненко Е.Ю.                            – директор МБУК «КСК «Триумф»

Борцова Т.И.                                   –  председатель  рабочей  группы  по  вопросам защиты и обеспечения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных      услуг        и       оказанию       содействия уполномоченным  органам  в  осуществлении  контроля за выполнением  организациями  коммунального   комплекса своих     обязательств    на    территории    муниципального образования      сельское       поселение      Шеркалы      (по согласованию)

Приходько С.И.                              – представитель  Молодежного    парламента   при   Думе Октябрьского района (по согласованию)

Ахмадеев А.Ф.                  – мастер леса отдела Перегребинский КУ ХМАО-Югры «Октябрьский лесхоз» (по согласованию)

Шушарина А.А.                            –  представитель общественности (по согласованию)

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Шеркалы

от 10.04.2024 г. № 64

План

мероприятий по благоустройству и озеленению территории

муниципального образования сельское поселение Шеркалы в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственный (за организацию работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Месячник по благоустройству, наведению чистоты и порядка на территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы | с 26 апреля по 25 мая | Администрация сельского поселения Шеркалы; Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 2. | Проведение субботников по благоустройству территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы | 26 апреля, 03, 17, 24 мая, 07, 21 июня, 05, 19 июля 09, 23 августа, 13 сентября | Администрация сельского поселения Шеркалы; Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 3. | Рейды по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы | май – сентябрь | Администрация сельского поселения Шеркалы |
| 4. | Заготовка саженцев для озеленения муниципального образования сельское поселение Шеркалы | май – июнь | Ахмадеев А.Ф. – мастер леса отдела Перегребинский КУ ХМАО-Югры «Октябрьский лесхоз» (по согласованию) |
| 5. | Озеленение территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы (посадка деревьев, кустарников, разбивка клумб, высадка цветов) | май – июнь | Администрация сельского поселения Шеркалы; Руководители предприятий, организаций, учреждений. |
| 6. | Очистка поселковой лесной зоны от захламленности | май – июнь | Администрация сельского поселения Шеркалы; Руководители предприятий, организаций, учреждений. |
| 7. | Очистка береговой зоны от мусора, в рамках Всероссийской акции «Чистый берег» | май | Администрация сельского поселения Шеркалы; Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 8. | Облагораживание мест отдыха | май – июнь | Администрация сельского поселения Шеркалы; Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 9. | Ремонт внутрипоселковых дорог в рамках текущего финансирования | июнь – август | Администрация сельского поселения Шеркалы |
| 10. | Ремонт игрового оборудования на детских игровых и спортивных площадках (по результатам проведенного обследования) в рамках текущего финансирования | май – июнь | Администрация сельского поселения Шеркалы |
| 11. | «Благоустройство зоны отдыха в с. Шеркалы, находящейся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, с. Шеркалы, ул.Мира, 35Б - 1 этап» |  | Администрация сельского поселения Шеркалы |
| 12. | Покраска малых архитектурных форм, ограждений на детских игровых и спортивных площадках | июнь | Администрация сельского поселения Шеркалы |
| 13. | Очистка логов от мусора | июнь – сентябрь | Администрация сельского поселения Шеркалы; Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 14. | Побелка деревьев, побелка туалетов, покраска урн | май – июнь | Собственники объектов |
| 15. | Ремонт дорожных знаков в рамках текущего финансирования | июль | Администрация сельского поселения Шеркалы |
| 16. | Проведение противоклещевых акари-цидных обработок территорий летних дворовых площадок при учреждениях культуры, образования, мест массового отдыха (Зона отдыха, детские площадки, парк Победы, спортивная многофунк-циональная площадка) | май – июнь | Администрация сельского поселения Шеркалы Руководители организаций, учреждений |
| 17. | Проведение конкурса «Лучший Шеркальский двор» | август | Администрация сельского поселения Шеркалы |
| 18. | Приобретение урн, скамеек | июнь - август | Администрация сельского поселения Шеркалы |
| 19. | Изготовление информационного щита со схемой кладбища | август | Администрация сельского поселения Шеркалы |
| 20. | Обустройство площадки под складирование снега в рамках текущего финансирования | октябрь | Администрация сельского поселения Шеркалы |
| 21. | Обустройство пешеходного подъема в Лесоучасток (ул.Береговая д.2) в рамках текущего финансирования | август | Администрация сельского поселения Шеркалы |